REPUBLIQUE TUNISIENNE

PROGRAMME D’APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD D’ASSOCIATION et à la transition démocratique (P3AT)

TUNISIE-Union Européenne

FICHE DE PROJET JUMELAGE

APPUI A L’INSTANCE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

Table des matières

I.	Informations de base	5

I.1.	Programme : Programme d’appui à la mise en œuvre du programme d’association et à la transition démocratique (P3AT)	5

I.2.	Numéro de jumelage : TU/11/ENP-AP/TE/27b	5

I.3.	Intitulé du projet : Appui à l’Instance Nationale des Télécommunications	5

I.4.	Secteur : Télécommunications	5

I.5.	Pays bénéficiaire : Tunisie	5

II.	Objectifs	5

II.1.	Objectif global :	5

II.2.	Objectif spécifique :	5

II.3.	Contribution au Plan de développement économique et social, à la mise en œuvre de l’Accord d’Association et du Partenariat Privilégié :	5

III.	Description	6

III.1.	Contexte et justification :	6

III.2.	Activités connexes	9

III.3.	Les résultats	9

III.4.	Activités	10

III.5.	Moyens et apports de l’administration de l’Etat membre partenaire	12

IV.	Cadre institutionnel	17

IV.1.	Présentation du bénéficiaire	17

V.	Budget	18

VI.	Modalités de mise en œuvre	18

VI.1.	Organisme de mise en œuvre responsable de la passation de marchés et de la gestion financière	19

VI.2.	Principal organisme homologue dans le pays bénéficiaire :	19

Autres éléments de mise en œuvre	20

VII.	Calendrier de mise en œuvre	21

VII.1.	Date de lancement de l’appel à proposition : Aout 2013	21

VII.2.	Date prévue de démarrage des activités du jumelage : Mai 2014	21

VII.3.	Date d’achèvement du jumelage : Avril 2016	21

VII.4.	Durée de la période d’exécution : 24 mois	21

VIII.	Durabilité	21

IX.	Questions transversales	21

IX.1.	Egalité des chances	21

IX.2.	Environnement:	21

X.	Conditionnalité et échelonnement	22

XI.	Annexes	22

MATRICE DU CADRE LOGIQUE	23

TABLEAU DES MOYENS	31

LISTE DES ACRONYMES UTILISEES

| AA : | Accord d’Association |
| --- | --- |
| CMT : | Court et Moyen Terme |
| CRJ : | Conseiller Résident du Jumelage |
| PAV : | Plan d’Action Voisinage |
| MDCI : | Ministère du Développement et de la Coopération Internationale |
| MTC | Ministère des Technologies de la Communication |
| INT | Instance Nationale des Télécommunications |
| PARE | Programme d’Appui à la Relance Economique |
| PP | Partenariat Privilégié |
| P3A-II : | Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association et du Plan d’Action Voisinage |
| P3AT : | Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association et à la transition démocratique (P3AT) |
| RNP : | Responsable National du Programme |
| TdR : | Termes de Référence |
| UE : | Union Européenne |
| UGP3A-II : | Unité de Gestion du Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association |

# Informations de base

# Programme : Programme d’appui à la mise en œuvre du programme d’association et à la transition démocratique (P3AT)

# Numéro de jumelage : TN/13/ENP/TE/27b

# Intitulé du projet : Appui à l’Instance Nationale des Télécommunications

# Secteur : Télécommunications

# Pays bénéficiaire : Tunisie

# Objectifs

# Objectif global :

Renforcer la régulation du marché des communications électroniques et postale.

# Objectif spécifique :

Le projet de jumelage vise à développer les capacités de l’INT en matière de régulation du secteur des communications électroniques et postale.

# Contribution au Plan de développement économique et social, à la mise en œuvre de l’Accord d’Association et du Partenariat Privilégié :

Dans le cadre de la politique de voisinage visant à rapprocher les orientations stratégiques de l’Union  Européenne  (UE)  avec  celles  de  ses  voisins  limitrophes  du  Sud  et  de  l’Est, notamment  la  Tunisie,  dans  différents domaines  se  rapportant,  entre  autres, au  dialogue politique, aux réformes économiques et sociales, aux secteurs du transport et de l'énergie ainsi qu’à la société de l'information, un Plan d’Action 2013-2017 pour un Partenariat Privilégié (PP) a été établi sur la base de l'Accord d'Association afin de concrétiser les objectifs stratégiques de cette politique.

Ce plan d’action, à travers lequel l’UE et la Tunisie se sont montrées déterminées à renforcer leurs relations de coopération sur la base d’un partenariat solidaire qui garantit une adaptation aux besoins et aux spécificités  tunisiennes, établit un large éventail de priorités dans des domaines correspondant au champ d’application de l’Accord d’Association.

Parmi ces priorités, qui gardent toutes leur importance, le volet Technologies de l'Information et de la Communication à travers lequel l’Instance Nationale des Télécommunications (INT), autorité Tunisienne de régulation des télécommunications, se propose de contribuer à la mise en œuvre du partenariat privilégié par la proposition du présent projet de jumelage. La volonté de l’INT de s’insérer dans cette politique de coopération, à travers ce projet de jumelage, ne se  limite pas uniquement à l’intérêt qu’elle porte quant à la contribution à la mise  en  place  du  PP  mais  s’insère  aussi  dans  le  cadre  de  son  programme  visant  le développement de ses ressources humaines et le renforcement de leurs capacités et leur savoir-faire  en  matière  de  régulation  afin  de  pouvoir  répondre  au   mieux  aux  exigences  de développement économique du secteur des télécommunications pour la période à venir.

Par ailleurs, il s’agit également de renforcer la coopération entre l’INT et ses partenaires régulateurs dans la région méditerranéenne et dans les États membres de l’UE et d’en faire un partenaire efficace dans la relance  du  processus du développement durable du secteur des technologies de l’information et de la  communication  à travers l’adoption d’une nouvelle série de réformes visant à enraciner davantage les principes d’ouverture, de transparence et d’efficacité

# Description

Le présent projet porte essentiellement sur la mise à niveau des capacités de l’INT et de son positionnement   en   tant  que  régulateur  du  secteur  des  télécommunications et des Postes garant  de l’instauration des règles de concurrence saine et loyale sur le marché des télécommunications et celui des postes. Il vise également à doter l’INT de plus d’efficacité et de transparence dans ses méthodes de travail et dans ses relations avec les acteurs du secteur des Technologie de l’Information et de la  Communication  (opérateurs,  fournisseurs  de  services,  etc)  tout  en   s’inspirant  des expériences des pays développés en matière de régulation du domaine des communications électroniques et postale.

Il s’agit en particulier de renforcer les compétences de l’INT par la formation pointue et ciblée, par la  conduite de missions d’assistance pertinentes qui appréhendent les nouvelles tendances internationales dans le domaine de la régulation des communications.

# Contexte et justification :

La  nouvelle  ère  des  télécommunications présente  de nombreux défis  aussi bien pour  la réglementation du secteur postal que  pour  la régulation du secteur des télécommunications. Ces secteurs se caractérisent en effet par des mutations technologiques de plus en plus rapides, par l'émergence de nouveaux services innovants et par davantage d’ouverture à la concurrence.

Ces évolutions technologiques mettent les gouvernements face à la nécessité de mettre à jour les cadres  juridiques régissant l’exploitation et la fourniture des nouveaux contenus à forte valeur ajoutée.

En parallèle, la régulation ne doit pas constituer un frein à ces évolutions mais doit être revêtue de suffisamment de souplesse afin de s’y adapter le plus rapidement possible.

Dans ce contexte, l’INT se trouve dans l’obligation d’être à jour par rapport aux évolutions qu’a  connu  le   secteur  TIC  en  Tunisie  et  à  l’échelle  internationale  et  qui  se  sont inéluctablement	répercutées	sur	le	domaine	de	la	régulation des	communications électroniques qui a connu à son tour des évolutions et des changements structurants.

Les  nouveaux  besoins  de  l’INT  en  terme  de  régulation  du  secteur  des communications électronique portent essentiellement sur:

L’Amélioration des outils de travail de l’INT conformément aux nouvelles tendances internationales dans le domaine de la régulation:

Ce volet vise à permettre à l’INT de mener à bien les missions et les prérogatives qui lui sont déjà attribuées en vertu de textes réglementaires en vigueur. Il concerne notamment les nouveaux enjeux liés au déploiement du très haut débit fixe et mobile et à la mutualisation des fibres optiques qui représentent  désormais un enjeu industriel ainsi qu’à la fourniture des  nouveaux  services  bundles  innovants  (VoIP,  IPTV,  etc)  à  travers  les  nouvelles technologies d’accès (FTTH, LTE, 4G, etc).

Face à ces nouveaux enjeux, la régulation s’oriente de plus en plus vers de nouveaux modèles économiques favorisant le partage et la mutualisation des nouvelles infrastructures d’accès ce qui met l’INT face à la nécessité d’être à jour par rapport à ces évolutions.

Par ailleurs,  la notion de service universel longuement  liée aux services téléphoniques basiques est en train d’évoluer de manière à intégrer les services haut débit, ce qui constitue un réel défi pour la régulation notamment pour l’INT étant la stratégie de service universel ainsi que ses moyens de financement nécessitent d’être revues conformément aux meilleures pratiques internationales.

L’adaptation avec les meilleures pratiques dans le domaine de la régulation:

Cette partie a pour objectif de permettre aux cadres de l‘INT de maîtriser des nouveaux domaines par  rapport auxquels l’INT n’a pas encore d’intervention directe, et ce, à titre anticipatif, ou là ou  l’intervention de l’INT n’est pas encore confirmée en raison de la nouveauté de ces domaines.

Il s’agit en particulier de la régulation du segment international qui comprend les tarifs des communications vers l’international et de la bande passante internationale, l’accès partagé aux stations d’atterrissement des câbles sous-marins ainsi que la régulation du domaine de l’audiovisuel qui est dans plusieurs pays du ressort du régulateur des télécommunications mais qui n’est pas encore, jusqu’à cette date, instaurée de manière appropriée en Tunisie. L’objectif  par  rapport  à  cet  aspect  est  de  cerner  les  enjeux  techniques,  juridiques  et économiques  afférents à  la  fourniture  du  contenu  audiovisuel  à  travers  des  nouvelles technologies telles que la TNT ainsi qu’à la régulation de ce domaine.

Par ailleurs, et en dehors de ces deux composantes, il s’agit pour l’INT de s’inspirer des meilleures pratiques internationales pour renforcer ses compétences dans tout ce qui se rapporte au contrôle tarifaire, à l’étude et à la validation des offres de gros, au pouvoir d’investigation, d’enquête  et  de  sanction ainsi qu’à  l’évaluation  de  la  qualité  de  service  des  réseaux de télécommunications.

Les  nouveaux  besoins  de  l’INT  en  terme  de  régulation  du  secteur  postal portent essentiellement sur l’Introduction et familiarisation des outils de travail de l’INT conformément aux nouvelles  tendances internationales dans le domaine de la régulation postale, très souvent, la réforme des télécommunications s’est opérée plus rapidement, laissant derrière elle un secteur postal qui nécessite une réorientation stratégique et une restructuration interne.

Les services postaux fournissent un appui logistique essentiel aux activités commerciales, industrielles, aux autorités publiques, aux activités intellectuelles et sociales. Ils ont un rôle important à jouer pour la cohésion économique et sociale d’un pays. S'intégrant dans le marché plus vaste de la communication et de la distribution, ils ont également une importance stratégique au niveau de la logistique et de l’info-logistique. De nombreux secteurs clés, comme le commerce traditionnel, le commerce électronique, l'édition, la vente par correspondance, les assurances, les banques et la publicité à titre non limitatif, sont largement tributaires de l'infrastructure postale. Ce rôle central explique qu’il faut intervenir dans ce secteur  avec un objectif : supprimer les entraves à la concurrence, et  un impératif : préserver le service universel ce qui est le terme communautaire pour les exigences d’intérêt général correspondant à des obligations de service public.

Il apparaît donc primordial de renforcer le cadre juridique et réglementaire postal et de créer une fonction de régulation  postale permettant de définir l’environnement juridique des opérateurs ainsi que les conditions et règlements régissant les domaines réservés et l’octroi des licences, tout en veillant à ce que la législation postale soit correctement respectée dans le cadre d’une concurrence saine, loyale et transparente.

L’Adaptation avec les meilleures pratiques dans le domaine de la régulation postale :

Cette partie a pour objectif de permettre aux cadres de l‘INT de maîtriser des nouveaux domaines de ce secteur spécifique par rapport auxquels l’INT n’a pas encore d’intervention directe, et ce, à titre anticipatif.

Il s’agit en particulier de la régulation du service universel relatif au secteur postal et cela, par des textes réglementaires et la détermination de son coût, grâce à l’introduction de la comptabilité analytique et la fixation du mécanisme de son financement, sont indispensables pour garantir la prestation du service postal universel aux normes de qualité établies et pour le bon fonctionnement des règles de la concurrence.

Aujourd’hui, il n’existe pas un modèle unique de régulation postale. Une régulation adaptée dépend de différents facteurs, tels que le trafic  ou encore le type d’économie de transport, de distribution des échanges transfrontaliers, existants dans le pays. Cependant, la mise en place d’un service universel de qualité est un défi auquel doivent faire face l’ensemble des autorités de régulation nationales pour faire évoluer leur secteur postal, amené progressivement à s’ouvrir à la concurrence.

La pérennité et l'amélioration du service universel sont les objectifs majeurs de la loi réglementaire, avec l'élargissement du champ de la concurrence et l’amélioration des conditions d’acheminement du courrier transfrontalier, jugées insatisfaisants. Le texte de loi doit prévoir ainsi, dans certains cas, l’octroi de certains droits exclusifs pour assurer la pérennité du service universel.

La pression concurrentielle des transmissions électroniques est importante. Avec les progrès des systèmes de communications électroniques en qualité, en rapidité et en pénétration, les télécommunications sont de plus en plus proches substituts du courrier papier, au point de menacer, dans certains cas, les flux de recettes traditionnels.

Ceci engendre que, les volumes de la poste aux lettres ne correspondent plus à la croissance économique générale. Ils ont progressivement diminué en raison de la concurrence des services de courrier et des moyens de communication électroniques, comme la télécopie, le courrier électronique et les transferts de fonds électroniques.

Les principaux utilisateurs du service de la poste aux lettres, à savoir les banques, les services publics, les sociétés de cartes de crédit et autres sociétés, risquent tout particulièrement d’opter pour les moyens de communication électroniques lorsque ces derniers sont plus rentables et plus sécurisés. Cette situation constitue une menace sérieuse à long terme pour le principe selon lequel la poste doit fournir un service universel à des tarifs raisonnables, de qualité et uniformes. »

Le deuxième défi important est la réforme de l'entreprise postale elle-même. Dans la plupart des pays de l'OCDE, l'opérateur postal en place est une grande entreprise employant un grand nombre de personnes. Dans de nombreux pays, mais pas partout, cet opérateur n'est pas rentable et, dans un petit nombre de cas, il affiche des pertes colossales.

Par ailleurs, et en dehors de ces composantes, il s’agit pour l’INT de s’inspirer des meilleures pratiques internationale pour renforcer ses compétences pour garantir une meilleure introduction de la régulation postale en Tunisie.

# Activités connexes

L'INT a participée activement dans le Programme "Nouvelles Approches à la Politique des Télécommunications"	NATP	financé par l'Union Européenne et se rapportant au développement  de  la  coopération  dans  le  domaine  de   la  régulation  du  secteur  des télécommunications entre l'Union Européenne et les 10 pays méditerranéens du sud à savoir l'Algérie, le Maroc, l'Egypte, la Tunisie, la Jordanie, la Palestine, la Syrie, le Liban, Israël et la Turquie.

Ce programme s'est étalé sur 3 étapes NATP 1, NATP 2 et NATP3. Les cadres de l'INT ont participé à tous les workshops et les réunions programmés.

Un réseau des régulateurs euro-méditerranéen a vu le jour à Malte le 1er juillet 2008. L'INT est membre fondateur de ce réseau et participe  à toutes ses activités.

L'INT a contribuée dans l’atteinte des résultats des  Programmes d’Appui à la Relance Economique (PARE I et II) notamment la réduction des coûts des stations d'atterrissements, le renforcement de la concurrence à travers l'autorisation aux opérateurs d'infrastructures alternatives de louer leur capacité excédentaire à des prix réglementés et l’accroissement de la concurrence dans le segment des communications internationales.

En outre, en préparation de ce projet, deux séminaires TAIEX sont prévus, le premier (27 et 28 mai 2013) portera sur les aspects techniques et la conformité de la base de données centralisée de la portabilité des numéros portés, le deuxième (mois de décembre 2013) sera axé sur les stratégies de développement du très haut débit.

# Les résultats

Les résultats spécifiques attendus de ce projet de jumelage sont :

Résultat A : Moyens et procédures de travail de l’INT renforcés

Indicateurs

- Etat des lieux de la situation actuelle dressé.

- Besoins de l’INT identifiés.

- Expérimentation de la méthodologie  d’analyse et d’audit par l’INT.

- Processus opérationnel pour la mise en œuvre de la portabilité établi.

- Manuels des procédures élaborés.

Résultat B : Capacités de l’INT en matière de régulation du secteur des communications électroniques renforcées

Indicateurs

- Rapports d’étude sur les différents aspects de régulation du secteur des communications électroniques réalisées.

- Les cadres de  l’INT et structures concernés sont formés sur les différents aspects de la régulation du secteur des communications électroniques.

Résultat C : La régulation du secteur postal est développée

Indicateurs

- Un nouveau cadre réglementaire de la régulation postale est adopté

- La structure chargée de la gestion de la régulation du service postal mise en place.

- Les cadres de  l’INT et structures concernés sont formés sur les différents aspects de la régulation du secteur postale.

# Activités

Les activités du projet de jumelage ont été réparties en trois volets. Chaque volet comporte un ensemble d’activités et un nombre d’hommes jours d’expertise proposés à titre indicatif pour atteindre les résultats attendus.

Résultat A : Moyens et procédures de travail de l’INT renforcés

- A1 : Etude des besoins de l’INT en matière d’infrastructure matérielle et logicielle et définition des spécifications techniques

- A2 : Réalisation d’opérations pilotes

- A3 : Formulation des manuels de procédure de l’INT, et réalisation d’une étude sur l’organisation du travail

Résultat B : Capacités de l’INT en matière de régulation du secteur des communications électroniques renforcées

- B1 : Renforcement des compétences de l’INT sur les aspects techniques et tarifaires de l’interconnexion et du dégroupage de la boucle locale et  les aspects techniques et tarifaires des offres de gros des services de télécommunications

- B2 : Renforcement des compétences de l’INT en matière d’analyse des marchés

- B3 : Consolidation des connaissances des cadres de l’INT en matière de Qualité de Service (2G, 3G, services fixes, Internet, etc)

- B4 : Renforcement des compétences de l’INT en matière de régulation de l’Internet et des NTIC

- B5 : Renforcement des compétences de l’INT en matière de Service universel et de la régulation tarifaire.

- B6 : Renforcement des compétences de l’INT en matière de comptabilité analytique, d’audit des comptes des opérateurs de télécommunications, de comptabilisation des coûts et de suivi financier des opérateurs

- B7 : Renforcement des compétences de l’INT en matière de convergence des TIC

- B8 : Analyse du cadre institutionnel et réglementaire de la régulation du secteur des télécommunications

- B9 : Sensibilisation des cadres de l’INT sur les aspects juridiques de la régulation du secteur des télécommunications

- B10 : Renforcement des compétences de l’INT relativement aux nouveaux enjeux de l’audiovisuel et de la télévision numérique terrestre (TNT)

- B11 : Sensibilisation des cadres l’INT sensibilisés sur les aspects liés à la lutte contre la cybercriminalité et le spam.

- B12 : Renforcement des compétences de l’INT sur la régulation du segment international notamment par rapport à la régulation de l’accès aux têtes de câble, des liaisons internationales, des terminaisons d’appel ainsi que le transit et le roaming international.

- B13 : Renforcement des compétences en règlement des litiges, de suivi des requêtes, de prise de mesures conservatoires et d’instruction des dossiers ainsi que l’arbitrage.

- B14 : Mise en place d’un système de portabilité des numéros portés.

- B15 : Renforcement des compétences de l’INT  dans des sujets d’actualité dans le domaine de régulation : la neutralité des réseaux,  le déploiement du très haut débit.

Résultat C : La régulation du secteur postal est développée

- C1 : Analyse du cadre institutionnel existant des services postaux.

- C2 : Un projet de nouvelle législation adopté.

- C3 : dispositions de l’octroi de licence de service postal universel et non universel définies.

- C4 : La structure chargée de la gestion de la régulation du service postal mise en place.

- C5 : Les cadres de  l’INT et structures concernés sont formés sur les différents aspects de la régulation du service postal.

- S.1. Séminaire de lancement du projet

Un séminaire de lancement du projet sera organisé dans les semaines qui suivront la prise de fonction du CRJ. Il réunira des représentants des administrations partenaires concernées, afin de manifester l’importance du projet et de mobiliser les énergies en vue de la réalisation des objectifs.

Le séminaire sera animé par les deux chefs de projet et sera l’occasion de présenter les grandes lignes du projet.

- S.2. Séminaire de clôture du projet

Il sera organisé quelques jours avant la fin de la période de mise en œuvre du projet et réunira des représentants des administrations partenaires.

Il sera animé par les deux chefs de projet et sera l’occasion de présenter les principaux résultats du jumelage.

# Moyens et apports de l’administration de l’Etat membre partenaire

L’administration partenaire sera une administration publique d’un EM en charge des missions de régulation du marché communications électroniques. Elle aura, dans la mesure du possible, des attributions comparables à, ou proches par nature de, celles de l’INT. Elle aura la capacité de rassembler, le cas échéant à travers la création d’un consortium, la totalité des compétences nécessaires à la réalisation des résultats attendus des deux composantes du projet de jumelage.

    - Profil et tâches du chef de projet

Le chef de projet est un fonctionnaire de haut rang dans une administration publique ou un agent d’un niveau correspondant capable de mener un dialogue opérationnel et d’obtenir le soutien requis au niveau politique. Il/elle est issue de préférence d'une institution responsable  des missions de régulation du marché communications électroniques. Il/elle travaille en étroite collaboration avec son homologue tunisien pour garantir la bonne direction et une coordination efficace de l’ensemble du projet.

Expérience considérée comme indispensable:

- Ayant minimum 07 ans d’expérience professionnelle dans la régulation du marché communications électroniques ;

- Ayant occupé au moins 5 ans des postes de responsabilité dans une structure administrative ou parapublique d’un Etat-Membre en charge de cette mission ;

- Ayant une très bonne connaissance de l’approche européenne des questions de régulation du marché des communications électroniques et / ou postale;

- Expérience en management d’équipes de cadres ou d’experts et de l’animation de groupes de travail ;

- Ayant une bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite. Le français sera la langue de travail et de rédaction des rapports et de tous les documents produits par les experts ;

- Ayant une bonne maîtrise des outils informatiques usuels (logiciels traitement de texte, tableur et de présentation) ;

- Bonnes capacités relationnelles et de communication,

Expériences considérées comme des atouts supplémentaires:

- Avoir été en charge et/ou participé dans son administration au développement de politiques de régulation du marché des communications électroniques et / ou postale dans les Etats-Membres et au niveau de l’Union Européenne ;

- Ayant une expérience dans les programmes d’adhésion ou d’association et/ou dans les programmes euro-méditerranéens ;

- Expérience dans la gestion d’un jumelage ou d’assistance technique dans un projet similaire.

Le chef de projet est responsable des activités assignés à l’administration partenaire du jumelage ainsi qu’aux autres institutions de l’Union Européenne qui peuvent être sollicitées en tant que de besoin dans le plan de travail.

Il/elle sera responsable de la conception et de l’orientation générale des apports de l’Etat membre et doit pouvoir être disponible pour le projet au minimum trois jours par mois avec une visite sur le terrain au moins tous les trois mois.

Sa mission dans le projet consiste notamment à :

- Diriger et superviser la mise en œuvre des différents volets du projet de jumelage,

- Assurer et garantir la mobilisation d’experts aux profils adéquats répondant aux besoins du projet,

- Veiller à la rédaction des rapports intérimaires trimestriels et du rapport final à soumettre à l’autorité contractante, ces rapports devant toucher aussi bien l’aspect financier que l’aspect thématique,

- Organiser, conjointement avec son homologue chef de projet tunisien, les réunions du Comité de pilotage. Le Comité de pilotage, appelé à se réunir chaque trimestre, a pour mission de faire le point sur l’état d’avancement du projet, de statuer sur la conformité des résultats par rapport au calendrier prévisionnel et de décider des actions à entreprendre pendant le trimestre suivant.

En outre, le chef de projet est particulièrement impliqué dans le choix et la facilitation de l’organisation des visites d’étude en UE.

    - Profil et tâches du Conseiller Résident de Jumelage

Le Conseiller Résident du Jumelage (CRJ) qui doit être un fonctionnaire répondra aux spécifications ci-après:

Expérience considérée comme indispensable:

- Ayant minimum 5 ans d’expérience professionnelle dans la régulation du marché communications électroniques ainsi que des politiques de régulation engagées dans les Etats-Membres et au niveau de l’Union Européenne ;

- Ayant occupé des postes de responsabilité dans une structure administrative ou parapublique d’un Etat-Membre en charge de cette mission ;

- Expérience en gestion et coordination de programmes et/ou de projets d’assistance technique, management d’équipes de cadres ou d’experts et de l’animation de groupes de travail ;

- Ayant une bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite. Le français sera la langue de travail et de rédaction des rapports et de tous les documents produits par les experts ;

- Ayant une bonne maîtrise des outils informatiques usuels (logiciels traitement de texte, tableur et de présentation) ;

- Bonnes capacités relationnelles et de communication,

Expériences considérées comme des atouts supplémentaires:

- Avoir été en charge et/ou participé dans son administration au développement de politiques de régulation engagées dans les Etats-Membres et au niveau de l’Union Européenne ;

- Ayant une expérience dans les programmes d’adhésion ou d’association et/ou dans les programmes euro-méditerranéens ;

- Une expérience en matière de formation de stagiaires et formation de formateurs sera la bienvenue. Le conseiller résident aura à suivre le plan de formation en relation étroite avec le chef de projet du pays bénéficiaire ;

- Expérience dans la gestion d’un jumelage ou d’assistance technique dans un projet similaire.

Le Conseiller Résident de Jumelage « CRJ » est recruté pour assister l’INT dans la gestion et l’exécution du projet. Sa mission consiste notamment en :

- La coordination des différentes interventions des experts lors de leurs visites techniques et au moment du déroulement des actions ;

- La mise en place des comités, commissions et groupes de travail nécessaires au bon déroulement du projet ;

- L’organisation des ateliers de travail et de formation et des visites d’étude ;

- La coordination du pilotage du projet et de l’élaboration des rapports de suivi intermédiaires ;

- Le suivi des activités réalisées par les experts court /moyen termes et la coordination de l’élaboration des documents et rapports techniques requis ;

- La préparation et la mise en œuvre des actions d’information et de communication sur le projet et ses réalisations.

Il doit de ce fait travailler au quotidien avec le personnel de l’INT pour mettre en œuvre les activités du projet. Il doit assurer la coordination avec les différentes structures impliquées du côté tunisien et du côté européen ainsi qu’avec l’UGP3A-II.

Le CRJ sera secondé par un(e) assistant(e) à temps plein qui sera  recruté(e) localement, après l’attribution du contrat et sera rétribué(e) sur le budget du contrat de jumelage, conformément aux règles en vigueur. A ce stade, son C.V. ne doit pas faire partie de la proposition de l’Etat Membre. La personne qui exercera ces fonctions et qui devra justifier d’une connaissance des institutions et de l’appareil administratif tunisien sera chargée du secrétariat du CRJ, mais aussi, dans le cas échéant, des travaux de traduction et d’interprétariat au jour le jour et de travaux généraux liés au projet.

Durée de la mission du CRJ

La mission du CRJ sera effectuée sur une période de 24 mois à plein temps en Tunisie (à Tunis). Durant cette période le CRJ assurera la gestion du projet et accomplira les tâches qui lui sont confiées.

    - Profil et tâches  des experts à court terme

Les experts à court terme se subdiviseront en deux catégories :

- Des experts clés qui accompagneront le projet durant la majorité de la période de sa réalisation pour appuyer le Chef du Projet et le Conseiller Résident du Jumelage dans leurs domaines de compétences respectifs,

- Des experts qui interviendront au cours de missions ponctuelles en Tunisie pour conduire des ateliers de travail, animer des séminaires ou mener des actions de formation sur des thèmes ciblés.

Le tableau ci-après présente le profil des experts sollicités pour mettre en œuvre les activités du projet.

| Activités | Profils experts Clé demandés |
| --- | --- |
| A1 | Expert CMT 1 : diplôme d’ingénieur dans le domaine des télécommunications, Système d’information ou équivalent ; Une expérience d’au moins 05 ans dans la régulation; |
| A2 | Expert CMT 2 : Niveau d'étude BAC+4 (maîtrise), dans le domaine économique ou l'expertise comptable ou équivalent ; Expert en matière d’analyse des marchés des télécommunications Une expérience d’au moins 05 ans dans la régulation; Une expérience significative en matière de contrôles internes et externes. |
| A3 | Expert CMT 3 : Niveau d'étude BAC+4 (maîtrise), dans le domaine gestion ou l’administration des affaires ou équivalent ; Une expérience d’au moins 05 ans dans la régulation; Une expérience significative en matière d’organisation administrative. |
| B1 | Expert CMT 4 : Niveau d'étude BAC+4 (maîtrise), dans le domaine économique, juridique, ingénieur ou équivalent Une expérience d’au moins 05 ans dans la régulation; |
| B2 | Expert CMT 2 |
| B3 | Expert CMT 1 |
| B4 | Expert CMT 4 |
| B5 | Expert CMT 4 |
| B6 | Expert CMT 2 |
| B7 | Expert CMT 5 : diplôme d’ingénieur dans le domaine des télécommunications ou équivalent ; Une expérience d’au moins 05 ans dans la régulation; Une expérience significative en matière défi de régulation à l’aire de la convergence des réseaux des télécommunications. |
| B8 : | Expert CMT6 : Niveau d'étude BAC+4 (maîtrise), dans le domaine juridique ou équivalent Une expérience d’au moins 05 ans dans un service juridique d’une autorité de régulation de marché; Une expérience en matière d’élaboration de législation dans le secteur des télécommunications |
| B9 | Expert CMT 6 |
| B10 | Expert CMT 7 : Niveau d'étude BAC+4 (maîtrise), dans le domaine économique, juridique, ingénieur ou équivalent Une expérience d’au moins 05 ans dans la régulation; Expérience dans secteur de la télévision numérique terrestre (TNT). |
| B11 | Expert CMT 8 : Niveau d'étude BAC+4 (maîtrise), dans le domaine juridique équivalent Une expérience d’au moins 05 ans. Une expérience en matière d’élaboration de législation dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité |
| B12 | Expert CMT 6, Expert CMT9 : diplôme d’ingénieur dans le domaine des télécommunications ou équivalent ; Une expérience d’au moins 05 ans dans la régulation; Une expérience significative en matière du segment international. |
| B13 | Expert CMT 6, |
| B14 | Expert CMT 10 : diplôme d’ingénieur dans le domaine des télécommunications, Système d’information ou équivalent ; Une expérience d’au moins 05 ans dans la mise en place de système de portabilité des numéro.; |
| B15 | Expert CMT 1 |
| C1 | Expert CMT 11 : Niveau d'étude BAC+4 (maîtrise), dans le domaine économique, juridique, ingénieur ou équivalent Une expérience d’au moins 05 ans dans la régulation; Expert en matière d’analyse des marchés des services postaux |
| C2 | Expert CMT 12 : Niveau d'étude BAC+4 (maîtrise), dans le domaine juridique ou équivalent Une expérience d’au moins 10 ans dans la régulation; Une expérience d’au moins 05 ans dans un service juridique d’une autorité de régulation de marché; Une expérience en matière d’élaboration de législation dans le secteur des services postaux |
| C3 | Expert CMT 1 2 |
| C4 | Expert CMT 11, Expert CMT12 Expert CMT 13 : Niveau d'étude BAC+4 (maîtrise), dans le domaine économique, gestion, ressource humaine Une expérience d’au moins 05 ans dans la régulation; Une expérience d’au moins 05 ans la gestion des ressources humaines et en organisation administrative |
| C5 | Expert CMT 11, Expert CMT12 |

# Cadre institutionnel

Le présent projet de jumelage est à réaliser dans le cadre du Programme d’Appui à l’Accord d’Association et à la transition démocratique (P3AT) convenu entre le Gouvernement tunisien et l’Union européenne. Le P3AT vise le  renforcement de la capacité des administrations et institutions publiques et des acteurs de la société civile, notamment les organisations professionnelles, pour la réussite de la transition démocratique, la mise en œuvre de l'Accord d'Association, du Plan d'Action de la politique de voisinage et du Plan d'Action du partenariat privilégié en conformité avec les objectifs du programme SPRING (Support for Partnership, Reforms ans Inclusive Growth), et ce par le recours aux différents instruments de coopération, à savoir l’expertise technique privée et publique, les études, la formation, les subventions, les visites d’étude et l’acquisition d’équipements.

Les autorités de tutelle du programme sont la Commission Européenne et le Ministère du Développement et de la Coopération Internationale « MDCI », coordonnateur national des projets financés dans le cadre de l’IEVP.

La gestion du programme est assurée par une Unité de Gestion, UGP3A, l’institution bénéficiaire du projet de jumelage est l’Instance Nationale des Télécommunications.

# Présentation du bénéficiaire

En  tant  que  régulateur  du  marché  des  télécommunications,  l’Instance  Nationale  des Télécommunications (INT) participe, depuis sa création en vertu de la loi n°2001-1 du 15 janvier 2001, portant promulgation du code des télécommunications, telle que complétée et modifiée par les lois n°2002-46 du 7 mai 2002 et n°2008-01 du 8 janvier 2008, à la promotion du développement du secteur des télécommunications. Elle garantit un environnement propice à l’investissement en instaurant une concurrence saine et loyale entre les différents acteurs du marché (opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications).

L’INT est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière et dispose de ressources propres. Elle est organisée selon une structure souple composée d’un collège (7 membres) doté d’un  pouvoir  de  décision,  d’un   conseil  de  gestion  (5  membres)  chargé  des  affaires administratives et financières et d’une administration assurant différentes tâches relatives à la régulation du marché des télécommunications.

Conformément au cadre réglementaire, l’INT examine les litiges relatifs à l’installation, au fonctionnement et  à l’exploitation des réseaux et qui sont afférents à l’interconnexion, au dégroupage de la boucle locale, à la  colocalisation physique, à l’utilisation commune des infrastructures et à tout autre service de  télécommunications. Les requêtes relatives à ces litiges peuvent être portées par le ministre chargé des télécommunications, les installateurs et les  opérateurs  des  réseaux,  les  fournisseurs  de  services  Internet,   les  organismes  ou groupements   de	consommateurs	légalement	établis	ainsi   que	par	les organisations professionnelles dans le domaine des télécommunications. L’INT peut également se saisir d’office pour statuer sur les infractions aux dispositions législatives et réglementaires dans le domaine des télécommunications.

L’INT gère également les plans nationaux relatifs à la numérotation et à l’adressage, fixe les conditions  et  les  modalités  d’activation  de  la  conservation  des  numéros,  notamment  les procédures d’introduction et d’utilisation de la portabilité des numéros et fixe les conditions et les procédures d’octroi des noms de domaines.

L’INT assure la régulation économique du marché, d’une part, en approuvant les offres des opérateurs relatives à l’interconnexion, les accords nationaux d’itinérance et tout modèle de contrat relatif à toute offre de service ; d’autre part, en fixant la méthode de détermination des coûts des réseaux et des services, la méthode de partage des coûts entre les différents services fournis par chaque opérateur de réseau ainsi que les méthodes adoptées pour déterminer les coûts pris en compte dans le calcul des tarifs d’interconnexion, du dégroupage de  la boucle locale, de la colocalisation physique et de l’utilisation commune de l’infrastructure.

Par ailleurs, l’INT conduit des campagnes de mesures mensuelles et des enquêtes annuelles pour l’évaluation de la qualité de service des réseaux de télécommunications et pour contrôler le  respect  par  les  opérateurs  de  télécommunications de  leurs  obligations  et  engagements relatifs à la qualité de service tel que stipulés notamment dans leurs cahiers des charges.

Dans  le  cadre  de  l’exercice  des  prérogatives  qui  lui  sont  conférées  par  le  code  des télécommunications,  l’INT  dispose d’un pouvoir  lui permettant  de fixer  les  méthodes de collecte des données relatives aux aspects techniques, opérationnels, financiers et comptables de chaque réseau et service ainsi que d’un pouvoir d’investigation et d’enquête et d’un pouvoir d’infliger  des  sanctions  graduelles  aux  opérateurs  et  aux  fournisseurs  de  services  de télécommunications  contrevenants  dont  le  non-respect  des  dispositions  législatives  et réglementaires dans le domaine des télécommunications a été prouvé.

# Budget

Le budget maximum du jumelage est limité  à 1200 000 € (contribution éligible au titre d’un financement du P3AT).

# Modalités de mise en œuvre

Afin de soutenir le projet et d’assurer les conditions permettant l’atteinte des résultats prévus, un ensemble de mécanismes institutionnels et organisationnels sont prévus pour assurer la coordination, le suivi et le pilotage nécessaires.

# Organisme de mise en œuvre responsable de la passation de marchés et de la gestion financière

Autorité Contractante du Projet : MDCI

| Comptable du Programme | Mme Nawel BEN ROMDHANE DHRIF Directeur Général de la Coopération Financière Régionale 98, Avenue Mohamed V 1002 Tunis Belvédère Tél. : +216 71 796 616 Fax : +216 71 799 069 E-mail : N.Benromdhane@mdci.gov.tn |
| --- | --- |
| Régisseur du Programme | Mr. Salem AKROUT Directeur Général de l’UGP3A-II Boulevard de la terre, Immeuble SOTRAPIL 1003 Tunis Tél : +216 71 822 559 Fax : +216 71 822 539 E-mail : directeur@ugp3a.gov.tn |

# Principal organisme homologue dans le pays bénéficiaire :

Institution bénéficiaire   l’INT

L’INT est responsable de la mise en œuvre du projet. Elle assure, à ce titre, la préparation, la mise en œuvre et le suivi des activités du projet. A cet effet, elle mettra à la disposition du projet les moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution et à la réussite du jumelage.

Le chef de projet :

L’INT désigne en la personne de Mr Kamel Saadaoui qui travaillera en étroite collaboration avec le Chef de projet de l’Etat membre et le conseiller résident de jumelage. Il fera régulièrement le suivi de l’avancement des activités du projet de jumelage et apportera tout l’appui nécessaire pour aplanir les difficultés qui risquent de porter préjudice à la bonne marche du projet.

Chef de Projet 	Mr. Kamel Saadaoui,

Le Président de l’INT

Adresse : Rue 8003- Montplaisir, Tunis, 1073, Tunisie

Tel : +216 71 28.08.68

Fax : +216 71 90.48.11

Email : president @intt.tn

Homologue du CRJ :

L’INT désignera également Mr. Jaziri Mohsen en qualité d‘homologue principal du CRJ. Il sera notamment en charge de coordonner avec le CRJ les actions relevant de la partie tunisienne au jumelage et assurer le lien avec les cadres ou groupes de travail tunisiens correspondants et des experts-clés de l’Etat membre.

Homologue principal du CRJ	Mr. Jaziri Mohsen,

Vice  Président de l’INT

Adresse : Rue 8003- Montplaisir, Tunis, 1073, Tunisie

Tel : +216 71 28.08.68

Fax : +216 71 90.48.11

E-mail : vice.president@intt.tn

L’INT installera le CRJ et son assistant dans des bureaux adéquatement équipés pour toute la durée du projet. Ces bureaux seront disponibles dès l’arrivée du CRJ. Il fournira les conditions adéquates pour permettre aux experts CMT d’accomplir leurs missions dans les meilleures conditions

# Autres éléments de mise en œuvre

Langue de travail

La langue officielle du projet sera le français. Toutes les communications officielles concernant le projet, rapports inclus, seront rédigées en français et les comités de pilotage seront menés dans cette même langue.

Groupes de travail

Des groupes de travail seront créés pour la mise en œuvre et le suivi des différentes activités du projet de jumelage. Ils seront appuyés par le CRJ et les experts clefs pour la planification et la mise en œuvre des tâches principales relevant de la partie tunisienne et essentielles pour l'atteinte des résultats du jumelage.

Comité de Pilotage du projet :

Un comité de pilotage du projet sera organisé et se réunira trimestriellement pendant toute la durée du projet pour s’entretenir sur l’avancement du projet, vérifier la réalisation des objectifs et résultats et discuter des actions à entreprendre.

Ledit comité dont la composition finale et les modalités de fonctionnement seront définies dans le contrat de jumelage, réunira notamment :

- Les deux chefs de projet (co-présidents) ;

- Le Conseiller Résident de Jumelage, son homologue et son assistant ;

- Le représentant de la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie ;

- Le représentant de l’UGP3A;

- Le cas échéant, les experts de court terme présents en Tunisie au moment de la réunion au titre d’une mission d’expertise et le représentant de toute autre structure, susceptibles d’apporter un éclairage adéquat aux débats.

# Calendrier de mise en œuvre

# Date de lancement de l’appel à proposition : Aout 2013

# Date prévue de démarrage des activités du jumelage : Mai 2014

# Date d’achèvement du jumelage : Avril 2016

# Durée de la période d’exécution : 24 mois

# Durabilité

La volonté politique exprimée par la Tunisie de s’inscrire délibérément dans un marché de télécommunication et postale ouvert et notamment de se conformer en matière de régulation du marché des communications électroniques aux standards et pratiques internationaux garantissent la pérennité du projet.

Ce projet vient appuyer la vaste réforme entreprise par les pouvoirs publics tunisiens en matière refonte progressive de l’environnement des TIC, l’introduction de la concurrence et la diversification du marché.

Dans ce cadre, l’INT est soucieux de réunir les conditions humaines et matérielles nécessaires à capitaliser le savoir-faire et à utiliser de manière durable les outputs des différentes composantes du projet afin de mettre en œuvre les obligations découlant des conventions et accords internationaux, dont notamment l’accord de partenariat avec l’Union Européenne et les actes de l’Union Internationales des télécommunications et de l’Union Internationale des Postes.

De plus les activités du projet permettront de mettre en place, au sein de l’INT des mécanismes et outils de travail et de transférer une expertise et un savoir-faire durables en matière de régulation du marché des communications électroniques.

# Questions transversales

# Egalité des chances

Dans sa phase d’élaboration, de mise en place et d’exécution, les gestionnaires du projet veilleront au respect du principe de l’égalité des femmes et des hommes, à combattre toute forme de discrimination et d’inégalité basées sur le genre et à élaborer des instruments et stratégies fondées sur une approche intégrée de la dimension humaine et des compétences.

# Environnement:

Le présent projet s’inscrira dans le cadre des principes et des règles de droit tunisiens et européens en matière d’environnement.

Les activités du projet seront sans incidences sur l’environnement.

# Conditionnalité et échelonnement

Le projet de jumelage n’est pas soumis à des conditions préalables particulières pour démarrer. Toutefois, certaines activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont tributaires d’un travail de préparation, d’adaptation et de validation qui incombe à la partie bénéficiaire.

De ce fait, l’intervention des experts de l’administration jumelle devrait être opérée par intermittence laissant à l’institution bénéficiaire le temps de préparation, d’adaptation et de validation nécessaires.

Une coordination, entre les différentes activités de chaque axe est nécessaire pour une réalisation adéquate et cohérente du projet de jumelage, d’autant plus que certaines activités doivent respecter un ordre chronologique de réalisation, d’autres peuvent être menées en parallèle.

Cette coordination sera assurée en étroite collaboration entre les deux administrations jumelles.

# Annexes

Annexe 1 : Matrice du cadre logique

Annexe 2 : Tableau des moyens

| MATRICE DU CADRE LOGIQUE DU PROJET DE JUMELAGE TRADITIONNEL IEVP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APPUI A INSTANCE NATIONALE DES TELECOMMUNICATION |  |  | N° de référence du projet : |  | Budget total EUR : 1 200 000 |
| Objectif global | Indicateurs objectivement vérifiables |  |  |  | Hypothèses et/ou risques |
| Renforcer la régulation du marché des communications électroniques. | - Développement de la concurrence dans le secteur des Télécommunications. - Augmentation de l’investissement extérieur. |  |  |  | Hypothèses - L’adhésion des cadres de l’INT aux nouvelles méthodes de travail induites par la mise en œuvre du projet, - Une disponibilité au dialogue et au changement de la part des différents acteurs et bénéficiaires du projet, - Le haut degré de professionnalisme des prestataires de services. Risques - Réticences aux changements. |
| Objectif spécifique | Indicateurs objectivement vérifiables |  | Sources de vérification |  |  |
| Développement des capacités de l’INT. | - Amélioration de la qualité du service rendu au public. - Réduction des délais de traitement des dossiers. |  | - Rapports de l’INT. |  |  |
| La régulation du secteur des communications électroniques renforcée. | - La concurrence dans le secteur des communications électroniques renforcée. |  | - Publication de l’UIT. |  |  |
| Résultats attendus | Indicateurs objectivement vérifiables |  | Sources de vérification |  | Hypothèses et/ou risques |
| Résultat A : Les moyens et des procédures de travail de l’INT renforcés |  |  |  |  |  |
| A1 : les besoins de l’INT en matière d’infrastructure matérielle et logicielle étudié : - Besoins analysé. - spécifications techniques définies | - Etat des lieux de la situation actuelle dressé. - Besoins de l’INT identifiés. |  | - Rapport d’expertise A1. - Rapports d’activités de l’INT. |  | Rapport/projet validé par l’INT. |
| A2 : Systèmes d’analyse des marchés et de comptabilité analytique et audit des comptes des opérateurs de télécommunications et le processus de gestion de la portabilité des numéros mis en place. | - Expérimentation de la méthodologie d’analyse et d’audit par l’INT. - Processus opérationnel pour la mise en œuvre de la portabilité établi. |  | - Rapport d’expertise A2. - Rapports d’analyse du marché. - Rapports d’audits. |  | Rapport /projet validé par l’INT. |
| A3 : Les manuels de procédure de l’INT formulés, et une étude sur l’organisation du travail réalisée. | - Manuels des procédures élaborés |  | - Rapport d’expertise A3. |  | Rapport/projet validé par l’INT. |
| Résultat B : Les capacités de l’INT en matière de régulation du secteur des communications électroniques renforcées |  |  |  |  |  |
| B1 : Compétences de l’INT renforcées sur les aspects techniques et tarifaires de l’interconnexion, du dégroupage de la boucle locale et les aspects techniques et tarifaires des offres de gros des services de télécommunications | - Au moins trente (30) cadres de l’INT et des structures concernées sont formés |  | - Rapport d’expertise B1. - Rapports d’activités de l’INT. - Documents récapitulatifs des travaux des formations. |  | - Rapport validé par l’INT. |
| B2 : Compétences de l’INT renforcées en matière d’analyse des marchés | - Au moins trente (30) cadres de l’INT et des structures concernées sont formés |  | - Rapport d’expertise B2. - Rapports d’activités de l’INT. - Documents récapitulatifs des travaux des formations. |  | - Rapport validé par l’INT. |
| B3 : Les connaissances de l’INT sont renforcées en matière de Qualité de Service (2G, 3G, services fixes, Internet, etc) | - Au moins trente (30) cadres de l’INT et des structures concernées sont formés - une visite d’étude est réalisée |  | - Rapport d’expertise B3. - Rapports d’activités de l’INT. - Documents récapitulatifs des travaux des formations. |  | Hypothèses - Rapport validé par l’INT. Risques - L’indisponibilité de l’infrastructure nécessaire pour l’atteinte de tous les objectifs. |
| B4 : Compétences de l’INT renforcées en matière de régulation de l’Internet et des NTIC, | - Etude sur les perspectives de la régulation d’Internet : enjeux et perspectives sont définis. - Au moins trente (30) cadres de l’INT et des structures concernées sont formés. |  | - Rapport d’expertise B4. - Rapports d’activités de l’INT. - Documents récapitulatifs des travaux des formations |  | - Rapport validé par l’INT. |
| B5 : Compétences de l’INT renforcées en matière de Service universel et de la régulation tarifaire, | - Etude sur la définition du Service Universel et sur la régulation tarifaire établie (éléments et mécanismes d’appréciation des coûts du service universel déterminés). - Au moins trente (30) cadres de l’INT et des structures concernées sont formés - une visite d’étude est réalisée |  | - Rapport d’expertise B5. - Rapports d’activités de l’INT. - Documents récapitulatifs des travaux des formations. |  | - Rapport validé par l’INT. |
| B6 : Compétences de l’INT renforcées en matière de comptabilité analytique, d’audit des comptes des opérateurs de télécommunications, de comptabilisation des coûts et de suivi financier des opérateurs. | - Au moins trente (30) cadres de l’INT et des structures concernées sont formés - une visite d’étude est réalisée |  | - Rapport d’expertise B6. - Rapports d’activités de l’INT. - Documents récapitulatifs des travaux des formations. |  | - Rapport validé par l’INT. |
| B7 : Compétences de l’INT renforcées en matière de convergence des TIC | - Une étude portant sur la convergence des réseaux des télécommunications et les enjeux de la régulation y afférents est réalisée. - Au moins trente (30) cadres de l’INT et des structures concernées sont formés |  | - Rapport d’expertise B7. - Rapports d’activités de l’INT. - Documents récapitulatifs des travaux des formations. |  | - Rapport validé par l’INT. |
| B8 : Cadre institutionnel et réglementaire de la régulation du secteur des télécommunications analysé (la relation entre la législation des télécommunications et le droit de la concurrence conformément au contexte Tunisien sera analysée) | - Situation actuelle analysée - Plan d’action comprenant les actions prioritaires à entreprendre établi. - Liste des actions prioritaires établie. |  | - Rapport d’expertise B8. - Rapports d’activités de l’INT. - Documents récapitulatifs des travaux des formations. |  | - Rapport validé par l’INT. |
| B9 : Cadres de l’INT sensibilisés sur les aspects juridiques de la régulation du secteur des télécommunications (règlement des litiges, meilleures pratiques internationales d’arbitrage) | - Au moins trente (30) cadres de l’INT et des structures concernées sont sensibilisés. |  | - Rapport d’expertise B9. - Rapports d’activités de l’INT. - Documents récapitulatifs des travaux des formations. |  | - Rapport validé par l’INT. |
| B10: Compétences de l’INT renforcées relativement aux nouveaux enjeux de l’audiovisuel et de la télévision numérique terrestre (TNT) réalisée | - Une étude définissant les perspectives de la régulation du domaine de l’audiovisuel et de la TNT en Tunisie sont définies. - Au moins trente (30) cadres de l’INT et des structures concernées sont formées. |  | - Rapport d’expertise B10. - Rapports d’activités de l’INT. - Documents récapitulatifs des travaux des formations. |  | - Rapport validé par l’INT. |
| B11 : Cadres de l’INT sensibilisés sur les aspects liés à la lutte contre la cybercriminalité et le spam. | - Au moins trente (30) cadres de l’INT et des structures concernées sont sensibilisés. |  | - Rapport d’expertise B11. - Rapports d’activités de l’INT. - Documents récapitulatifs des travaux des formations. |  | - Rapport validé par l’INT. |
| B12 : Renforcement des compétences de l’INT sur la régulation du segment international notamment par rapport à la régulation de l’accès aux têtes de câble, des liaisons internationales, des terminaisons d’appel ainsi que le transit et le roaming international. | - Au moins trente (30) cadres de l’INT et des structures concernées sont sensibilisés. |  | - Rapport d’expertise B12. - Rapports d’activités de l’INT. - Documents récapitulatifs des travaux des formations. |  | - Rapport validé par l’INT. |
| B13 : Renforcement des compétences en règlement des litiges, de suivi des requêtes, de prise de mesures conservatoires et d’instruction des dossiers ainsi que l’arbitrage. | - Au moins trente (30) cadres de l’INT et des structures concernées sont sensibilisés. |  | - Rapport d’expertise B13. - Rapports d’activités de l’INT. - Documents récapitulatifs des travaux des formations. |  | - Rapport validé par l’INT. |
| B14 : Mise en place d’un système de portabilité des numéros portés. | - Un système de portabilité des numéros portés est opérationnel. |  | - Rapport d’expertise B13. - Rapports d’activités de l’INT. |  | - Rapport validé par l’INT. |
| B15 : Renforcement des compétences de l’INT dans le domaine de la neutralité des réseaux, le déploiement du très haut débit. | - Une étude définissant les perspectives de la régulation haut débit sont définies. - Au moins trente (30) cadres de l’INT et des structures concernées |  | - Rapport d’expertise B15. - Rapports d’activités de l’INT. - Documents récapitulatifs des travaux des formations. |  | - Rapport validé par l’INT. |
| Résultat C : La régulation du secteur postal est développée |  |  |  |  |  |
| C1 : Analyse du cadre institutionnel existant des services postaux. | - Une étude du cadre institutionnel existant des services postaux réalisée. |  | - Rapport d’expertise C1. - Rapports d’activités de l’INT. |  | - Rapport validé par l’INT. |
| C2 : Un projet de nouvelle législation adopté. | - Un Projet de loi élaboré |  | - Rapport d’expertise C2. - Rapports d’activités de l’INT. |  | Hypothèses - Rapport validé par l’INT. Risques - Le projet peut être amendé ou retardé au parlement. |
| C3 : dispositions de l’octroi de licence de service postal universel et non universel définies. | - Documentation relative aux dispositions de l’octroi de licence de service postal universel et non universel livrée. |  | - Rapport d’expertise C3. - Rapports d’activités de l’INT. |  | - Rapport validé par l’INT. |
| C4 : La structure chargée de la gestion de la régulation du service postal mise en place. | - Organigramme de la structure régulation du service postal élaboré. - Manuel de procédure élaboré. |  | - Rapport d’expertise C4. - Rapports d’activités de l’INT. |  | - Rapport validé par l’INT. - Le Personnel de la structure recruté. |
| C5 : Les cadres de l’INT et structures concernés sont formés sur les différents aspects de la régulation du service postal. | - Au moins trente (30) cadres de l’INT et des structures concernées sont formé. |  | - Rapport d’expertise C5. - Rapports d’activités de l’INT. - Documents récapitulatifs des travaux des formations. |  | - Rapport validé par l’INT. |
| # TABLEAU DES MOYENS |  |  |  |  |  |
| APPUI A INSTANCE NATIONALE DES TELECOMMUNICATION |  | N° de référence du projet : |  | Budget total EUR : 1 200 000 |  |
| Activités indicatives |  | Moyens |  | Hypothèses et/ou risques |  |
| Composante A : Renforcement des moyens et des procédures de travail de l’INT |  |  |  | 130 HJ |  |
| A1 : Etude des besoins de l’INT en matière d’infrastructure matérielle et logicielle et définition des spécifications techniques |  | - 40 HJ ATP |  |  |  |
| A2 : Mis en place de systèmes d’analyse des marchés et de comptabilité analytique et audit des comptes des opérateurs de télécommunications et le processus de gestion de la portabilité des numéros |  | - 50 HJ ATP |  |  |  |
| A3 : Formulation des manuels de procédure de l’INT, et réalisation d’une étude sur l’organisation du travail. |  | - 40 HJ ATP |  |  |  |
| Composante B : Renforcement des capacités de l’INT en matière de régulation du secteur des communications électroniques |  |  |  | 205 HJ |  |
| B1 : Renforcement des compétences de l’INT sur les aspects techniques et tarifaires de l’interconnexion, du dégroupage de la boucle locale et les aspects techniques et tarifaires des offres de gros des services de télécommunications |  | - 10 HJ Formation |  |  |  |
| B2 : Renforcement des compétences de l’INT en matière d’analyse des marchés |  | - 5HJ Formation |  |  |  |
| B3 : Consolidation des connaissances des cadres de l’INT en matière de Qualité de Service (2G, 3G, services fixes, Internet, etc) |  | - 5HJ Formation - Visite d’études d’une (01) semaine pour (05) cadres. |  |  |  |
| B4 : Renforcement des compétences de l’INT en matière de régulation de l’Internet et des NTIC, |  | - 5HJ Formation - 30HJ ATP |  |  |  |
| B5 : Renforcement des compétences de l’INT en matière de Service universel et de la régulation tarifaire, |  | - 5HJ Formation - 40HJ ATP - Visite d’études d’une (01) semaine pour (05) cadres. |  |  |  |
| B6 : Renforcement des compétences de l’INT en matière de comptabilité analytique, d’audit des comptes des opérateurs de télécommunications, de comptabilisation des coûts et de suivi financier des opérateurs. |  | - 5HJ Formation - Visites d’études d’une (01) semaine pour (05) cadres. |  |  |  |
| B7 : Renforcement des compétences de l’INT en matière de convergence des TIC |  | - 5HJ Formation - 30HJ étude |  |  |  |
| B8: Analyse du cadre institutionnel et réglementaire de la régulation du secteur des télécommunications. |  | - 20HJ ATP |  |  |  |
| B9 : Sensibilisation des cadres de l’INT sur les aspects juridiques de la régulation du secteur des télécommunications |  | - 5HJ Formation |  |  |  |
| B10 : Renforcement des compétences de l’INT relativement aux nouveaux enjeux de l’audiovisuel et de la télévision numérique terrestre (TNT) réalisée |  | - 5HJ Formation - 20HJ ATP |  |  |  |
| B11 : Sensibilisation des cadres l’INT sensibilisés sur les aspects liés à la lutte contre la cybercriminalité et le spam. |  | - 5HJ Formation |  |  |  |
| B12 : Renforcement des compétences de l’INT sur la régulation du segment international notamment par rapport à la régulation de l’accès aux têtes de câble, des liaisons internationales, des terminaisons d’appel ainsi que le transit et le roaming international. |  | - 5HJ Formation - 20HJ ATP |  |  |  |
| B13 : Renforcement des compétences en règlement des litiges, de suivi des requêtes, de prise de mesures conservatoires et d’instruction des dossiers ainsi que l’arbitrage. |  | - 15HJ Formation - 20HJ ATP |  |  |  |
| B14 : Mise en place d’un système de portabilité des numéros portés. |  | - 30 HJ ATP |  |  |  |
| B15 : Renforcement des compétences de l’INT dans le domaine de la neutralité des réseaux, le déploiement du très haut débit. |  | - 5HJ Formation - 15HJ ATP |  |  |  |
| Résultat C : La régulation du secteur postal est développée |  |  |  | 135 HJ |  |
| C1 : Analyse du cadre institutionnel existant des services postaux. |  | - 20 HJ ATP |  |  |  |
| C2 : Un projet de nouvelle législation adopté. |  | - 40 HJ ATP |  |  |  |
| C3 : dispositions de l’octroi de licence de service postal universel et non universel définies. |  | - 20 HJ ATP |  |  |  |
| C4 : La structure chargée de la gestion de la régulation du service postal mise en place. |  | - 30 HJ ATP - Visites d’études d’une (01) semaine pour (05) cadres. |  |  |  |
| C5 : Les cadres de l’INT et structures concernés sont formés sur les différents aspects de la régulation du service postal. |  | - 25 HJ Formation |  |  |  |

le nombre total des H/J d’expertise et les activités proposées sont inclus à titre indicatif.